Томская область

Администрация закрытого административно-территориального образования Северск

(Администрация ЗАТО Северск)

Управление образования

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ДЕТСКИЙ САД № 50»**

ул. Северная, д. 12, Северск Томской области, 636017. Тел./факс: (83823) 52-92-75.

E-mail: mbdou-ds50@seversk.gov70.ru

**Утвержден**

Приказом заведующего ДОУ

от 22 апреля 2025г. № 83

**План**

**подготовки МБДОУ «Детский сад № 50» к отопительному периоду 2025-2026 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке учреждения  к отопительному периоду | Срок  выполнения |
| 1 | Обеспечить эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения | Постоянно |
| 2 | Обеспечить наличие действующих (подписанных) договоров:  – теплоснабжения;  – на техническое обслуживание оборудования УУТЭ (в т.ч. аварийные, круглосуточные работы) | Постоянно |
| 3 | Обеспечить готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | Постоянно |
| 4 | Обеспечить отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Постоянно |
| 5 | Организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 07.07.2010 № 190-ФЗ [статьей № 19](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=483239&dst=100300) "О теплоснабжении" | Постоянно |
| 6 | Актуализировать перечень производственных инструкций, схем и др. оперативных документов. | При необходимости |
| 7 | Устранить выявленные нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (в случае имеющихся) | При необходимости |
| 8 | В случае истечения срока поверки устройств и средств измерений, входящих в состав УУТЭ, теплоносителя, а также в случае истечения такого срока в предстоящий отопительный период, произвести их поверку до начала отопительного периода | По графику  обслуживающей организации ООО УК  «Гиацинт» |
| 9 | Назначить ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | При необходимости |
| 10 | Провести промывку внутренней системы отопления в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации со снятием диафрагм и сопел элеваторов (с последующей их опломбировкой) | По графику  обслуживающей организации ООО УК  «Гиацинт» |
| 11 | Промыть фильтры (грязевики), в том числе обеспечить наличие фильтрующего элемента в косых фильтрах | По графику  обслуживающей организации ООО УК  «Гиацинт» |
| 12 | Провести проверку и составить акт осмотра запорной арматуры, находящейся вне пределов ИТП (ТК УТ3/10а) | По графику  обслуживающей организации ООО УК  «Гиацинт» |
| 13 | Провести осмотр запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия неповрежденных пломб, установленных представителем единой теплоснабжающей организации с составлением Акта | По графику  обслуживающей организации ООО УК «Гиацинт» |
| 14 | Провести проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения с составлением Акта | По графику  обслуживающей организации ООО УК  «Гиацинт» |
| 15 | Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте и составить Акт с обязательным указанием заводских номеров, отметок о наличии паспортов КИП | По графику  обслуживающей организации ООО УК  «Гиацинт» |
| 16 | Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий с составлением Акта | При необходимости |
| 17 | Провести испытание на прочность и плотность ИТП и систем отопления, с привлечением представителя единой теплоснабжающей организации с составлением Акта | По графику  обслуживающей организации ООО УК  «Гиацинт» |
| 18 | Провести отбор проб воды из системы на соответствие СанПиН | При наличии финансовой возможности |
| 19 | Провести наладку и регулировку системы отопления после начала отопительного сезона. Обеспечить при эксплуатации системы отопления равномерный прогрев всех нагревательных приборов | По графику  обслуживающей организации ООО УК  «Гиацинт» |

Инженер-энергетик В.А. Зиновьев